ANÁLISE - EventIN (interno)

**Projeto Final IN Junior 2017.2**

EventIN - Plataforma de eventos da IN Junior para eventos MEJ

**ProjetIN**

TOTAL DE HORAS: 113 h + 57 h (testes) = 170h, frontend: 52 h, backend 61 h

**Layout Básico** (Front)

**Header:** 2 horas

**Footer:** 2 horas

**Requisito:** Login

Login para usuários e administradores (sem palestrantes)

**Front:**

Layout da página de login: 2h

Video no background: 2h

**Back:**

Sessões: 2h

Facebook: 3h

**Requisito:** Usuários

CRUD de usuários

**Front:**

Layout scaffold: 2h

**Back:**

CRUD: 2h

Exportar planilha de usuários: 2h

Configurar o mailer:1h

Confirmação por e-mail de usuário: 1h

Recuperação de senha: 2h

**Requisito:** Controle de Fluxo do Sistema

Controlar quando vai abrir as inscrições, fechar, abrir vagas para hotéis, etc

**Front:**

Countdown de inscrições: 2h

Countdown palestras/workshops: 1h

Front-end do pedido de transferência: 2h

**Back:**

Back-end do countdown(palestras, hotéis, inscrição): 3h

Transferência de Inscrição: 3h

Lote/custo/outras definições gerais: 2h

Preço variando por lote: 1h

**Requisito:** Pagamento

Manipular status dos usuários, avisá-los o pagamento, area de pagamento, API, rotatividade etc

**Front:**

Página: 4h

Front-end da rotatividade: 1h

**Back:**

API: 5h

Status do pagamento (filtros etc): 4h

Rotatividade: 3h

**Requisito:** Palestras e workshops

Manipular status dos usuários, avisá-los o pagamento, area de pagamento, API, rotatividade etc

**Front:**

Página para escolher palestras e workshops: 4h

Layout CRUD: 3h

**Back:**

CRUD: 2h

Conteúdo baixável: 1h

Inscrição do usuário efetivamente: 3h

**Requisito:** Pagamento

Manipular status dos usuários, avisá-los o pagamento, area de pagamento, API, rotatividade etc

**Front:**

Página para escolher palestras e workshops: 4h

Layout CRUD: 3h

**Back:**

CRUD: 2h

Conteúdo baixável: 1h

Inscrição do usuário efetivamente: 3h

**Requisito:** Hospedagem

Permitir aos usuários escolherem um quarto para dormir

**Front:**

Página para escolher quartos: 3h

Layout CRUD: 2h

**Back:**

CRUD: 2h

Exportar para Excel: 2h

**Requisito:** Federações/EJs

**Front:**

Layout CRUD: 2h

Ranking: 3h

**Back:**

Ranking: 1h

CRUD: 2h

**Requisito:** Deploy

**Back:**

Deploy: 6h

**Requisito:** Staff

**Front:**

Layout CRUD: 2h

Layout Página de Staff: 6h

**Back:**

CRUD: 2h

**Banco de dados** (Back)

**Entidades:** federações, ejs, usuários, palestras, arquivos, workshops, transferências, Staff, hoteis, quartos, evento

**Tempo estimado:** 1h

**Analistas:**

Lobinhos: André Luiz, Thiago do Prado, Vitor Ferreira

Lobo: Gustavo Pergola